Historias de usuario

**Historia:** Gestionar Productos

**ID:** 2

**Descripción:** Yo como administrador de la tienda necesito registrar, actualizar, eliminar la información de un producto. La información que se necesita saber de un producto son nombre, medida, presentaciones, fecha de vencimiento, precio de venta, precio de compra, si el producto tiene algún descuento.

**Prioridad: 1**

**Esfuerzo: 13**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Gestionar usuarios.

**ID: 10**

**Descripción:** Yo como administrador requiero registrar, actualizar y eliminar la información de los usuarios de tal forma que pueda crear, los diferentes roles de los usuarios, como ser un administrador, vendedor y encargado de almacenes.

**Importancia: 2**

**Criterios de Aceptación:**

L agestión de usuarios solo puede ser realizado por un usuario administrador del sistema.

**Historia:** Gestionar Ventas por administrador.

**ID:** 1

**Descripción:** Yo como administrador necesito registrar, modificar, eliminar cada producto vendido de tal manera que disminuya el stock de la tienda.

**Prioridad:** 1

**Estimación:**

**Iteración: 2**

**Historia:** Autenticación.

**ID: 11**

**Descripción**: Yo como usuario (administrador y vendedor) debo autenticar mi contraseña y nombre para poder ingresar a mi cuenta.

**Importancia: 2**

**Criterios de Aceptacion:**

**Historia:** Gestionar ventas por el vendedor.

**ID: 9**

**Descripción:** Yo como vendedor necesito registrar cada producto vendido de tal manera que disminuya las unidades de dicho producto en la tienda.

**Importancia: 1**

**Criterios de Aceptación:**

**Iteracion: 2**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Gestión de datos de una factura.

**ID: 3**

**Descripción:** Yo como administrador requiero registrar y modificar los datos una factura, la cual es resultado de los pedidos realizados a proveedores. Los datos deinteres son el número, monto total, Fecha de facturación, condición(si fue cancelada al contado o a crédito),el estado de la misma (si esta fue cancelada o continua pendiente).

**Importancia:2**

**Criterio de Aceptación:**

**Historia:** Pagar factura.

**ID: 4**

**Descripción:** Yo como administrador requiero realizar el pago de una compra, cabe mencionar que una factura siempre está asociada a una compra. Los datos que deben registrar son el número de recibo, el monto a cuenta del recibo, el saldo y la fecha de pago.

**Importancia:**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Gestionar proveedores.

**ID: 5**

**Descripción:** Yo como administrador requiero registrar, actualizar y eliminar la información de proveedores. De manera que tenga una lista de ellos con información sobre su nombre de empresa, teléfonos, dirección, correo y sus vendedores.

**Importancia:**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Generar reportes de ventas.

**ID: 6**

**Descripción:** Yo como administrador quiero poder ver las ventas realizadas de cada tienda por mes y año, para que las decisiones a tomar respecto a compras de mercadería sean las mas indicadas.

**Importancia:**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Lista de Productos faltantes de almacenes.

**ID:** 7

**Descripción:** Yo como administrador requiero conocer los productos faltantes en almacenes, de tal forma que pueda agregar dichos productos a la lista de pedidos.

**Importancia:**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Lista de productos faltantes de tiendas.

**ID:** 8

**Descripción:** Yo como administrador de la tienda requiero conocer los productos faltantes en tiendas, tal que pueda solicitar a almacenes los productos en el menor tiempo posible.

**Importancia:**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Productos vencidos.

**ID:**

**Descripción:** Yo como administrador deseo contar con una lista de productos vencidos, la cual también me ayude a identificar a aquellos productos que se encuentran cerca de la fecha de vencimiento, esto con la finalidad de tomar acciones preventivas como promociones o descuentos en dichos productos.

**Importancia:**

**Criterios de Aceptación:**

**Historia:** Gestionar Clientes.

**ID:** 12

**Descripción:** Yo como vendedor debo registrar, actualizar y eliminar la información de nuevos clientes. Esta información se utiliza para la venta y facturación de los productos comprados por el proveedor.

**Importancia:**

**Criterios de Aceptacion:**

**Historia:**

**ID:**

**Descripcion:**

**Importancia:**

**Criterios de Aceptacion:**

**Historia:**

**ID:**

**Descripcion:**

**Importancia:**

**Criterios de Aceptacion:**

**Historia:**

**ID:**

**Descripcion:**

**Importancia:**

**Criterios de Aceptacion:**

**PRODUCT BACKLOG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCT BACKLOG | | |
| IDEN. | HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD |
| 1 | Gestionar Productos | 1 |
| 2 | Gestionar Ventas por administrador. | 1 |
| 3 | Gestionar ventas por el vendedor. | 1 |
| 4 | Gestionar usuarios. | 1 |
| 5 | Gestion de datos de una factura. | 2 |
| 6 | Lista de Productos faltantes de almacenes. | 2 |
| 7 | Lista de productos faltantes de tiendas. | 2 |
| 8 | Productos vencidos. | 2 |
| 9 | Generar reportes de ventas. | 3 |
| 11 | Gestionar proveedores. | 3 |
| 12 | Pagar factura. | 4 |
| 14 | Gestionar Clientes. | 4 |

**SPRINT 1**


**PLANEACIÓN SPRINT 1**

**SPRINT BACKLOG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 | | | | |
| N° | Historia de Usuario. | Valoración | Duración | Tareas |
| 1 | Gestión de productos. | 13 |  | Registrar producto. |
| Yo como administrador de  la tienda necesito  registrar, actualizar,  eliminar la información de  un producto.  La información que se  necesita saber de un  producto son nombre,  medida, presentaciones,  fecha de vencimiento, precio  de venta, precio de  compra, si el producto  tiene algún descuento. | Actualizar producto. |
| Eliminar Producto. |
| Diseño de la base de datos con las tablas necesarias para almacenar la información de productos. |
|
|
| Diseñar prototipo de IU para registro de producto. |
|
| Diseñar prototipo de IU para actualizar de producto. |
|
| Diseñar prototipo de IU para eliminar producto. |
|
| 2 | Gestionar usuarios. | 13 |  | Diseñar la base de datos con las tablas necesarias para almacenar la información de los usuarios. |
| Yo como administrador  requiero registrar, actualizar  y eliminar la información de los  usuarios de tal forma que  pueda crear, los diferentes  roles de los usuarios, como  ser un administrador,  vendedor y encargado de almacenes. |
|
| Diseñar prototipo de IU  para registro de usuarios. |
|
| Diseñar prototipo de IU  para actualizar usuarios. |
|
| Diseñar prototipo de IU  para eliminar usuario. |
|
| Registrar usuario. |
| Actualizar usuario. |
| Eliminar usuario. |

**DESARROLLO SPRINT 1**

**Tablas necesarias para registrar un producto.**

****

**Tablas necesarias para registrar un Usuario.**

****

**SPRINT 2**

**PLANEACION SPRINT 2**

**SPRINT BACKLOG**